Zápis z plánovacího setkání ze dne 9. 9. 2014 na téma:

„Regenerace sídliště Větrník“

(dotčené území v okolí panelových domů č.p. 1206, 1207, 1208)

V úterý 9. září 2014 odpoledne proběhlo ve vnitrobloku sídliště Větrník další ze série plánovacích setkání, tentokrát na téma: „Regenerace sídliště Větrník“.

Na setkání se sešlo několik desítek obyvatel panelových domů, kteří přišli diskutovat společné řešení regenerace panelového sídliště s architektem Václavem Škardou, s místostarostou města Janem Čechlovským i zástupci odborů MěÚ (Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, Odboru dopravy).

Cílem setkání bylo představit řešení úpravy prostranství na sídlišti mezi panelovými domy čp. 1206 – 1208, které navrhl Ing. arch. Václav Škarda. Navrhované změny by měly přispět k regeneraci prostranství, bezpečnějšímu pohybu chodců, cyklistů i řidičů, ozelenění prostranství, zklidnění zóny, ke zvýšení kapacity parkování, které patří k nejpalčivějšímu problému sídliště.

Představení návrhu architekty:

- vyřešení systému parkování

- vymezení území za pomoci stříhaného plotu s průchody

- vytvoření předzahrádek, které spojí dům s parterem, obyvatelé prochází přes známou plochu, kterou mohou opečovávat

- návrh pojezdových chodníků, kdy se chodci i auta pohybují na stejné úrovni, ve stejném prostoru

- snaha o zcelení zeleně, která je nyní rozdrobená

- vytvoření veřejné prostranství – náměstíčka jako centra pro setkávání obyvatel, místo pro posezení, výhled na krajinu

- vysázení zeleně a vytvoření větrolamu

Dotazy a připomínky obyvatel:

- zda je možno zastavit před vchodem panelových domů pro vyložení nákupu – ano je, požadavek na větší prostor po zastavení aut před domem č.p. 1206, návrh ubrat uličku a zeleň a vytvořit širší místo na parkování pro vyložení nákupu - odsouhlaseno

- řešení vlastního principu pojezdového chodníku (chodník se silnicí v jednom), zda to není nebezpečné pro děti - tím, že řidič najede při vjezdu do vnitrobloku na schod a bude se pohybovat výše, než budou okolní komunikace, bude mít tendenci se pohybovat opatrněji a pomaleji, pojezdový chodník bude užší, což donutí jet řidiče pomaleji - odsouhlaseno

- jakým způsobem se budou pohybovat po sídlišti pěší – stávající cesty budou zachované a přidají se k tomu vyšlapané cesty v trávníku

- řešení kontejnerů  u č.p. 1206, zda je možné je v zájmu zvýšení počtu parkovacích míst přesunout - samospráva dá do 30.9.2014 návrh, kde budou

- dotaz na výšku komunikace – obavy z odtoku vody směrem k domu 1206 – je na to myšleno a bude v dalších stupních dokumentace řešeno

- řešení předzahrádek – návrh se obyvatelům líbí, pouze posedové zídky budou nahrazeny zídkami bez možnosti sezení – pro 15, proti 3, zbytek se zdržel

- děti mají zájem vybudovat plochu na míčové hry ve vnitrobloku (ve studii je navržena pouze zeleň) – odsouhlaseno

- místo stávajícího hřiště navrženo náměstíčko – odsouhlaseno, pouze nebude použit mlat, navrhován minerální beton či obdobným materiál za deště nešpinící obuv

- dotaz na složení stromů – požadavek aby nebyla použita bříza a topol (alergenní stromy)

- o kolik se zvýší počet míst – nyní 30 legálně a 20 nelegálně, zadání pro architekty bylo vytvořit místo pro hasiče a vytvořit legální parkovací plochy, celkem 49 parkovacích míst

- podnět na městský kamerový systém

Řešení, na kterých se přítomní většinově dohodli:

- zvětšení prostoru po krátkodobé zastavení aut před domem č.p. 1206 (odstraněna navrhovaná ulička a strom)

- použití pojezdového chodníku

- na náměstíčku nebude použit mlat, ale materiál (např. minerální beton) za deště nešpinící obuv

- stávající cestičky budou zachovány, navíc se přidají nové, které si obyvatelé prošlapali v zeleni

- použití předzahrádek se zídkami bez možnosti posezení

- ve vnitrobloku vytvoření místa pro děti na míčové hry

- nebudou vysazovány vysoce alergenní stromy

Nejbližší kroky budou takové, že podle vznesených připomínek občanů bude co nejdříve dopracována studie architekta Škardy. Na základě studie proběhne zpracování dalších stupňů projektové dokumentace na řešení úpravy dané lokality.

Záměrem města je získat do konce roku 2014 stavební povolení a začátkem roku následujícího podat žádost o dotaci na regeneraci panelového sídliště. V případě získání dotace počítá město s tím, že první stavební práce na projektu by byly zahájeny ještě v roce 2015.

V Chrudimi, 10. září 2014

Přílohy:

- prezenční listina

- výkresy

- fotodokumentace